Приложение №6

к уведомлению «Обработка гербицидами территории вдоль ж.д. путей»

Техническое задание №1 от 25.05.2026г.

Обработка гербицидами территории вдоль ж.д. путей

Требования при выполнении работ:

- Обследование, осмотр территории подлежащей обработки гербицидами

- Подбор необходимого гербицида с учетом всех характеристик:

- для эффективного уничтожения за одну обработку территории (листья, корни), сплошного действия;

- быть активными в почве длительное время (не менее 12 мес) и предотвращать прорастание семян сорняков, препятствовать появлению новых сорняков;

- Выполнить скос растительности (при необходимости) на территории перед обработкой (выполняется силами Подрядчика).

- Обработка территории гербицидами вдоль ж.д. путей согласно таблице №1 с учётом планирования подбора времени и погодных условий. Общая площадь обработки территории S=244 128,80 м2.

- Оценка эффективности обработки гербицидом: при отрицательном результате проводится повторная обработка за счет средств Подрядчика.

Подрядчик производит пробную обработку S = 5 500 м2 (1 км. путей с обработкой в обе стороны и внутри колеи), далее через 10-14 календарных дней подрядчик совместно с представителями заказчика проверяют качество выполненных работ на обработанном участке (гибель растительности и подавлению их роста). При получении положительного результата производится обработка оставшейся площади гербицидами, если результат не устраивает одну из сторон – производится повторная обработка ранее обработанного участка. Если после проведения повторной обработки территории результат будет отрицательный, то подрядчик за свой счет приобретает новое средство и процедура проводится заново.

- Гарантийный срок действия гербицида должен составлять не менее 12 мес с даты приемки работ. При появлении в гарантийный срок растительности на обработанной территории, обработка должна быть выполнена повторно за счет средств Подрядчика.

- Необходимые материалы для выполнения работ приобретаются за счет средств Подрядчика.

- Вблизи проезжих частей а/м дорог и ж.д. путей обеспечить безопасность дорожного движения (включая установку необходимых предупредительных знаков);

- Обеспечить безопасность граждан и имущества, сохранность коммуникаций, находящихся в зоне проведения работ.

- В случае повреждения объектов, а также существующего благоустройства, обеспечить их восстановление в течении срока согласованного с Заказчиком за счет Подрядчика.

- Создать условия для беспрепятственного и безопасного передвижения ж.д. транспорта, путем установки соответствующих ограждений установленного образца, при необходимости оформить в установленном порядке разрешение на ограничение движения.

таблица №1

| № пути | Границы путей |  | Длины путей (пог,м,) |  | Ширина окоса и обработки гербицидами, м |  |  | Площадь обработки, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От стр. | До стр. | Полная | Обрабатываемая | справа | слева | колея |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Маневровый район №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ГПНП | срр сп №112 | 291 | 291 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1600,5 |
| II | срр сп №126 | срр сп №98 | 473,1 | 473,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2128,95 |
| III | срр сп №132 | срр сп №108а | 314,7 | 314,7 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1730,85 |
| IVB | срр сп №110 | срр сп №102 | 224,1 | 224,1 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1232,55 |
| 3 | осп №112 | упор | 173,2 | 173,2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 952,6 |
| 27 | срр сп №101 | из-ст св. М31 | 569,7 | 569,7 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3703,05 |
| 30 | срр сп №140 | осп №101 | 755,3 | 755,3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4154,15 |
| 31 | осп №154 | осп №103 | 590,6 | 590,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2657,7 |
| 32 | осп №144 | осп №105 | 588,1 | 588,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2646,45 |
| 33 | осп №146 | осп №111 | 482,5 | 482,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2171,25 |
| 34 | осп №150 | осп №107 | 533,6 | 533,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2401,2 |
| 35 | осп №148 | осп №109 | 534,6 | 534,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2405,7 |
| 36 | осп №140 | срр сп №101 | 760 | 760 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 4180 |
| Маневровый район №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | срр сп №108а | упор | 1019,1 | 1019,1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 6624,15 |
| 1 | осп №67 | упор | 575,1 | 575,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2587,95 |
| 12 | осп №69 | упор | 219,8 | 219,8 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1208,9 |
| 33 | осп №57 | упор | 513,4 | 513,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2310,3 |
| 36 | осп №58 | упор | 312,6 | 200 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1300 |
| 40 | осп №65 | упор | 301,1 | 200 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 900 |
| 43А | осп №59 | срр сп №68 | 153,8 | 153,8 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 999,7 |
| 49 | осп №70 | упор | 456,7 | 456,7 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2511,85 |
| 52 | осп №88 | упор | 178,1 | 150 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 675 |
| 58 | осп №97 | упор | 234,6 | 234,6 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1290,3 |
| Маневровый район №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | срр сп №98 | упор | 2484,6 | 2484,6 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 16149,9 |
| 2 | осп №9 | осп №6 | 528,6 | 528,6 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1850,1 |
| 3 | срр сп №3 | осп №4 | 565,2 | 565,2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1978,2 |
| 4 | осп №11 | осп №8 | 438,1 | 438,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1971,45 |
| 5 | осп №13 | осп №12 | 511,9 | 511,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2303,55 |
| 6 | осп №19 | упор | 289,5 | 289,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1592,25 |
| 7 | осп №15 | осп №14 | 427 | 427 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1921,5 |
| 9 | осп №17 | осп №16 | 338,9 | 338,9 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1863,95 |
| 61 | осп №106 | ст.р.р. №3 | 622,4 | 622,4 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3423,2 |
| Маневровый район №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | осп №18 | упор | 1954,8 | 1874 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 12181 |
| IIа | осп №160 | осп №162 | 308,2 | 308,2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2003,3 |
| III | осп №24 | упор | 1947,6 | 1416 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9204 |
| 9 | осп №76 | упор | 177,9 | 61 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 335,5 |
| 12 | осп №120 | упор | 247,2 | 247,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1112,4 |
| 13 | осп №121 | упор | 206 | 206 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 927 |
| 14 | осп№118 | упор | 566,3 | 483 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3139,5 |
| 16 | осп №103 | упор | 540,2 | 330 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2145 |
| 17 | осп №119 | упор | 395,2 | 185 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1202,5 |
| 19 | срр сп №170 | упор | 591,7 | 321 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1444,5 |
| 20 | осп №39 | упор | 422,4 | 379 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1705,5 |
| 21 | осп №41 | упор | 314,1 | 314,1 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1727,55 |
| 28 | осп №20 | упор | 447,6 | 290 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1885 |
| 29 | осп №22 | упор | 378,9 | 140 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 910 |
| 40х/п | осп №100 | кп | 1249,4 | 1013 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 6584,5 |
| 42 | осп №113 | упор | 250,2 | 110 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 605 |
| 51 | осп №70 | упор | 214,8 | 214,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 966,6 |
| 52 | осп №58 | осп №124 | 217,3 | 217,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 977,85 |
| 66 | осп №89 | срр сп №170 | 1002,4 | 1002,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4510,8 |
| 67 | осп №90 | упор | 997,1 | 997,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4486,95 |
| 68 | осп №91 | упор | 941 | 941 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 5175,5 |
| 69 | осп №97 | упор | 422,8 | 280 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1820 |
| 70 | осп №165 | упор | 514,9 | 327 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1798,5 |
| 71 | осп №107 | упор | 198,4 | 198,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 892,8 |
| 73 | осп №173 | упор | 466,7 | 367 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2385,5 |
| 77 | осп №123 | упор | 170 | 170 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 935 |
| 78 | осп №122 | упор | 384,2 | 180 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 810 |
| I-68 | осп №176 | осп №92 | 459,8 | 459,8 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2988,7 |
| 4-IА | осп №8а | из-ст св. М22 | 284,9 | 284,9 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1851,85 |
| Маневровый район №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1А | из-ст | срр сп №42 | 975,7 | 975 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 6337,5 |
| 22 | осп №142 | упор | 272,1 | 106 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 477 |
| 23 | осп №32 | осп №115 | 872,2 | 489 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3178,5 |
| 24 | осп №124 | упор | 236 | 80 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 440 |
| 33 | осп №42 | упор | 198,8 | 168 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 756 |
| 34 | осп №36 | упор | 368,5 | 63 | 1,5 |  | 1,5 | 189 |
| 35 | осп №34 | срр сп №72 | 295,4 | 99 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 445,5 |
| 36 | срр сп №42 | упор | 249,3 | 249,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1121,85 |
| 37 | осп №38 | упор | 260,8 | 260,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1173,6 |
| 38 | осп №40 | осп №80 | 803,8 | 803,8 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5224,7 |
| 39 | осп №2 | упор | 157,7 | 76 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 418 |
| 40 | осп №1 | упор | 351,2 | 269 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1748,5 |
| 50 | осп №72 | кп | 1687 | 1500 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9750 |
| 60 | срр сп №72 | упор | 788,6 | 624 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4056 |
| 72 | осп №140 | осп №114 | 912,9 | 912,9 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5933,85 |
| Маневровый район №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | осп №30 | упор | 1551,1 | 1551,1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8531,05 |
| 25 | осп№111 | упор | 416,1 | 96 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 432 |
| 26 | осп №112 | кп | 231,5 | 53 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 238,5 |
| 27 | осп №105 | упор | 472,3 | 197 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 886,5 |
| 32 | осп №109 | упор | 333,4 | 61 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 274,5 |
| 45 | осп №104 | упор | 1163,8 | 840 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3780 |
| Маневровый район №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | осп №1 | упор | 398 | 381 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2095,5 |
| 43 | осп №3 | упор | 187,9 | 187,9 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1033,45 |
| 44 | осп №7 | упор | 85,6 | 85,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 385,2 |
| 45 | осп №6 | упор | 196,4 | 196,4 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1080,2 |
| 46 | осп №4 | упор | 236,4 | 236,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1063,8 |
| 47 | осп №134 | упор | 524,8 | 486 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2187 |
| 48 | осп №8 | кп | 387 | 348 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1566 |
| 49 | осп №5 | кп | 312,8 | 273 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1228,5 |
| 50 | осп №2 | кп | 410,7 | 321 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1765,5 |
| Итого: |  |  | 52049,3 |  |  |  |  |  |
| Станция Чепецкая (Арендуемые пути) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГПНП | упор | 492,5 | 492,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3201,25 |
| 22 | осп №223 | упор | 391,3 | 391,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1760,85 |
| 23 | осп №219 | упор | 423,5 | 423,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1905,75 |
| 24 | осп №217 | упор | 515 | 515 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2317,5 |
| 25 | срр сп №217 | упор | 503,8 | 503,8 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2770,9 |
| 27 | срр сп №217 | осп №11 | 288,5 | 288,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1875,25 |
| 43 | осп №57 | из-ст М31 | 55,4 | 55,4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 360,1 |
| Итого со ст. Чепецкая: |  |  | 54719,3 | 44195,6 |  |  |  | 244 128,80 |